采 购 文 件

项 目 编 号：ZJJS202109003

项 目 名 称：瑞安市人民医院负压病房整改工程

采 购 方 式：询      价

采   购   人：瑞安市人民医院

采购代理单位：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

二○二一年 九 月

目      录

第一部分  报价邀请函	- 3 -

第二部分  报价须知	- 4 -

（一）总则	- 5 -

（二）采购文件说明	- 5 -

（三）报价文件的编制	- 6 -

（四）报价文件的递交	- 10 -

（五）开封与评审	- 10 -

（六）授予合同	- 12 -

第三部分  工程量清单	- 13 -

第四部分   报价文件格式	- 13 -

第五部分   评定办法	- 17 -

- 第一部分  报价邀请函

浙江嘉晟工程项目管理有限公司受瑞安市人民医院的委托，就瑞安市人民医院负压病房整改工程实行询价，我们诚恳地邀请贵公司参加报价，并请按询价文件的要求认真准备好报价文件，按时前来报价。现将有关事项通知如下：

- 项目编号：ZJJS202109003

- 询价内容：本工程对瑞安市人民医院负压病房整改工程施工（具体以工程量清单及图纸为准）；

- 代理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司；

- 采购人：瑞安市人民医院；

- 获取采购文件时间：2021年 09 月 10 日起；

- 获取采购文件地点：瑞安市阳光路天地阳光商务楼302室（浙江嘉晟工程项目管理有限公司）。采购文件售价300元。

- 采购文件答疑：各报价人如对采购文件有疑问，请将书面材料于2021年 09月 17 日前传真至浙江嘉晟工程项目管理有限公司（传真：0577-65838600）逾期提出的疑问采购人及代理单位不作答复。代理单位仅对报价人提出的合理疑问进行答复。

- 报价文件送达地点：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室开标室；

- 报价文件递交截止时间：2021年 09 月 17 日14时30分止（北京时间）；

- 报价时间：2021年 09月 17 日14时30分正（北京时间）；

- 报价地点：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室开标室；

- 联系方法：

采购单位名称：瑞安市人民医院

地址：瑞安市万松路108号

联系人：施先生

联系电话：13967798758

代理机构名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地点：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

联系人：阮建敏

联系电话：0577-66807765、13868386383

- 第二部分  报价须知

报价须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市人民医院负压病房整改工程 |
| 2 | 项目编号 | ZJJS202109003 |
| ３ | 采购内容 | 本工程对瑞安市人民医院负压病房整改工程施工（具体以工程量清单及图纸为准） |
| ４ | 现场踏勘 | 报价单位须在报价文件递交截止时间前自行组织现场踏勘。 报价单位若不进行现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责。 |
| ５ | 报价单位 资格要求 | (1)营业执照具有净化设备的安装或净化设备的维修； (2)受到邀请的报价人。 |
| ６ | 报价文件份数 | 正本一份，副本二份。 |
| ７ | 报价保证金 | 报价保证金：伍仟元正 方 式：以现金的方式开标前提交。 |
| ８ | 履约保证金 | 不需要 |
| ９ | 报价文件有效期 | 提交报价文件截止日起 60天内 |
| 10 | 报价文件递交 截止时间 | 2021年 09 月 17 日14时30分止(北京时间) |
| 11 | 报价时间 报价地点 | 报价时间：2021年 09月 17 日14时30分正(北京时间) 报价地点：瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室开标室 报价人的法定代表人或其授权代表须携带“身份证”及“法定代表人授权书”（复印件无效）出席会议 |
| 12 |  | 代理单位：浙江嘉晟工程项目管理有限公司 采 购 人：瑞安市人民医院 |
| 13 |  | 如发现采购文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款等内容时，请在答疑截止时间前向代理单位反映，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。 |
| 14 | 根据工程情况选定计税方法 | 一般计税方法 □简易计税方法 |

## （一）总则

- 说明

  - 本次询价工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法规组织和实施。

  - 资金来源

财政性资金

  - 工程说明

工程内容：本工程对瑞安市人民医院负压病房整改工程施工（具体以工程量清单及图纸为准）；

承包方式：包工包料

质量标准：验收合格

工期：45日历天

- 定义及解释

  - 采购代理单位：系指按政府采购法有关规定，受瑞安市人民医院委托，组织本次采购的浙江嘉晟工程项目管理有限公司。

  - 采购人：瑞安市人民医院。

  - 报价人：响应采购、参加报价竞争的依法成立的施工企业。

  - 成交人：系指在本次采购中成交的报价人。

  - 询价小组：询价小组是依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

- 合格的报价人

  - 企业资格：营业执照具有净化设备的安装或净化设备的维修；；

  - 受到邀请的报价人。

- 踏勘现场

报价人需进行现场踏勘，否则由其引起的一切后果均由其自行负责。

报价人由于对现场条件不了解而造成成交后发生一切不良后果和风险，均由报价人自负。

- 报价费用

  - 报价人应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论结果如何，代理单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用

- 授权委托

如报价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

## （二）采购文件说明

- 采购文件构成

1、  报价邀请函

2、  报价须知

3、  工程量清单及图纸

4、  报价文件格式

5、  评定办法

报价人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件1日内向代理单位提出，否则，由此引起的损失由报价人自已承担。报价人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若报价人的报价文件没有按采购文件要求提交全部资料，或报价文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由报价人自行承担，并根据有关条款规定，该报价文件有可能被拒或废标。

- 采购文件的澄清

  - 任何要求对采购文件进行澄清的报价人，均应按报价邀请书中的通讯地址，在答疑截止时间前以书面形式传真或寄送给代理单位，代理单位对收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有报价人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。该澄清均为采购文件组成部分，对代理单位和报价人起约束作用。

- 采购文件的修改

  - 在报价文件递交截止时间前，代理单位无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对采购文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式通知已领取采购文件的每一报价人。报价人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有报价人有约束力。

  - 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、或采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使报价人有足够的时间按采购文件的修改要求修正报价文件，代理单位可酌情推迟报价文件递交截止日期和报价日期，并将具体变更情况通知上述每一报价人。

## （三）报价文件的编制

- 报价文件的组成（具体格式详见本文件第四部分，表格可以按同样格式扩展）

（1）封面

（2）投标函；                                    （格式1）

（3）授权委托书；                                （格式2）

（4）投标总价；                                  （格式3）

（5）总说明；

（6）工程项目投标报价汇总表；

（7）单位（专业）工程投标报价计算表；

（8）分部分项工程量清单与计价表；

（9）工程量清单综合单价计算表；（正本提供一份，副本提供一份）

（10）工程量清单综合单价工料机分析表；（正本提供一份，副本提供一份）

（11）施工技术措施项目清单与计价表；

（12）措施项目清单综合单价计算表；（正本提供一份，副本提供一份）

（13）措施项目清单综合单价工料机分析表；（正本提供一份，副本提供一份）

（14）施工组织措施项目清单与计价表；

（15）其他项目清单与计价汇总表；

（16）暂列金额明细表；

（17）专业工程暂估价表；

（18）计日工报价表；

（19）总承包服务费报价表；

（20）主要工日价格表；

（21）主要材料价格表；

（22）主要机械台班价格表；

（23）申请人有效的《法人营业执照》副本（复印件加盖公章)；

- 报价文件格式填写说明

  - 报价人应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的报价文件。报价文件应按照采购文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致报价文件被误读或代理单位查找不到有效文件是报价人的风险。采购文件对报价文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不应有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。报价文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代理人签章。

  - 报价文件应装订成册。

  - 报价人的报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。报价不是固定的报价文件将予以拒绝。

- 报价

  - 报价为报价人在报价文件中提出的各项支付金额的总和。

  - 工程量清单是统一报价口径的主要依据。制订工程量清单由采购人委托造价咨询单位根据完整的施工图纸及有关资料，以统一计量单位、统一项目划分、统一工程量计算规则的原则进行计算。

  - 报价人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格均包括按照采购文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括材料、人工、机械、管理、利润、风险费用等。

  - 除非代理单位对采购文件予以修改，报价人应按代理单位提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。报价人未填单价或合价的在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

  - 参考造价编制规则

根据《浙江省建设工程计价规则(2018版)文件及温州市建设工程造价管理处的有关规定，经审定本工程取费：

| 序号 | 项目名称 | 安装费率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工组织措施费 |  |  |
| 其中 | 1、安全文明施工基本费 | 6.39~7.81 |  |
|  | 2、提前竣工增加费 | / |  |
|  | 3、二次搬运费 | 0.08~0.44 |  |
|  | 4、冬雨季施工增加费 | 0.06~0.20 |  |
|  | 5、行车、行人干扰增加费 | / |  |
|  | 6、其他施工组织措施费 | / |  |
| 二 | 企业管理费 | 16.29~27.15 |  |
| 三 | 利润 | 7.80~13.00 |  |
| 四 | 规费 | 30.63 |  |
| 六 | 税金（不可竞争费用） | 9 |  |

备注：12.5.1投标人在报价时：规费、税金作为不可竞争性费用不得优惠，否则按无效标处理。

12.5.2本工程“意外伤害保险费”办理结算时凭发票支付。

12.5.3投标报价中安全文明施工费不得低于规定费率的下限，否则其投标文件作无效标处理。

12.6  投标报价说明

①工程量清单报价应根据采购文件的有关要求和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、报价人自身情况，依据企业定额和市场价格信息，或参照本省颁布的“计价依据”以及工程量清单指引进行编制。

②各报价人应充分考虑承包本工程可能存在的包干风险，并计入报价，包干风险应包括下列因素：

a、除暂定价材料外，其他一般建筑材料将采用一次性包干，由各报价人根据市场实际价格，参照市场材料价格信息一次性包干所需考虑的增加费用。

b、人工、机械等可能存在的政策性调整所需增加的费用。

c、报价中应包括施工图内及按常规理解应包含在此范围内所有材料、人工、机械、管理、安装、维护、利润等政策性文件规定应包括的项目费用而定额子目可能包含不完整的费用。

d、由于城市管理、交通管理及根据本工程现场的实际条件等原因所增加支出的运输增加的费用。

e、由于停电、停水工期将不予顺延，费用也不予增加。

f、其他在本标文中没有包含，但实际可能发生及报价人认为应当计列的一切费用，均属包干风险费用应计的内容，今后除本标文规定允许调整的内容按规定调整外，一次性包干。

③报价人的综合单价在合同实施期间不因市场定额、政府文件调整等的变化而变化。

④采购人需要更改设计，成交人无条件接受，不得以此理由提出工期索赔，并按修改后的施工图进行施工和按本报价文件规定计取费用。

12.7工程量清单的确认：

（1）工程量均由业主提供图纸计算，如与实际不符，结算时按实调整；

- 报价文件有效期

  - 报价文件应在报价文件递交截止时间后的60天内保持有效。

- 报价文件的式样和签署

  - 报价人应准备一份正本和二份副本(统一规格用A4纸)，并在每一份“报价文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

  - 报价文件正本和副本的每份表格和文件均须打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，按报价文件格式要求顺序合成本装订。并在“报价文件格式”规定处加盖报价人印章并经报价人的法定代表人或其授权代表签字或盖章。传真和电传的报价文件将被拒绝。

  - 报价文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价人负责。

- 报价保证金和履约保证金

  - 报价人应于相应的报价截止时间前向浙江嘉晟工程项目管理有限公司提供人民币伍仟

元整报价保证金。

  - 未按规定提交报价保证金的报价文件，应视为无效。

  - 未成交的报价人的保证金，开标结束予以退还。

  - 成交人的报价保证金在成交人与采购人签订了合同，由业主无息退还。

  - 发生下列情况之一，报价保证金将不予以退还：

1、报价文件递交截止日后，报价人在有效期内撤回报价文件的；

2、报价人未按规定签订合同的；

3、报价人其他不按采购文件履行义务的行为。

## （四）报价文件的递交

- 报价文件的密封和标记

  - 报价文件用标函袋密封并封口处加盖单位公章和法人代表（或授权代表）印章（或签字），漏盖章的报价文件将被拒绝。

  - 封套建议采用瑞安市招标投标协会印制的标函袋，并按要求填写。

  - 封套上应写明报价人名称和地址，以便如果其投标报价被宣布为“迟交”投标报价时，能原封退回。

  - 如果报价人未加写标记，代理单位对报价文件的误投和提前启封不负责任。

- 投标截止时间

  - 本次采购的报价文件递交截止时间：见本采购文件“报价邀请函”。代理单位收到报价文件的时间不得迟于规定的截止时间。

- 报价文件有下列情形之一的，代理单位不予受理：

  - 逾期送达的或者未送达指定地点的；

  - 未按采购文件要求密封的。

（五）开标与评审

- 开标

  - 开标时间和地点：见本采购文件“报价邀请函”。

  - 代理单位组织和主持开标会，报价人法定代表人或其授权代表应准时参加开封会并签名报到以证明其出席（带身份证件原件及法定代表人授权书）。报价人如不派代表参加开标大会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

  - 开标时督查人员查验报价文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

  - 开标时，代理单位将当众宣读报价人名称、报价，以及代理单位认为合适的其他内容。代理单位将记录开封过程的有关内容，并由报价人签字确认，存档备查。

- 评审原则和评审方法

  - 评审基本原则：评审工作应依据《政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本次招标的评审方法采用最低评标价法；即在满足招标文件实质性要求的前提下，依据符合采购需求、质量和服务相等且评标价最低投标人确认中标人。采购代理单位对评标委员会所推荐的拟中标服务的报价进行必要的核实，并经公示后无异议的，报请招标人确认。

- 评审工作

  - 开标后，报价文件出现下列情况之一的，按照无效投标处理，不得进入评标：

- 报价不是唯一的；

- 询价小组认为报价文件未实质性响应采购文件的要求的；

- 投标人未按招标文件要求提供投标文件份数的；

- 未按规定提供报价保证金的；

- 没有按采购人所提供的工程量清单报价的且工程量清单报价中差错部份累计金额达到总价的1%以上（不含）的；

- 投标文件中载明的工期超过采购文件要求的工期的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8) 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - 澄清有关问题：对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正答复先以口头形式答辩，然后在要求的时间内以书面形式提交，书面由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

  - 询价小组对报价文件的判定，只依据报价文件内容本身，不依据任何外来证明 。

  - 询价小组依据本文件规定的评定标准和方法，对报价文件进行评审和比较，向代理单位提出书面评标报告，并推荐合格的成交候选人。代理单位根据询价小组提出的书面评标报告和推荐的成交候选人确定成交人。

  - 如询价小组一致认为某个报价人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，询价小组有权通知报价人限期进行解释。若该报价人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经询价小组取得一致意见后，可确定拒绝该投标。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予报价人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，报价人企图影响代理单位或询价小组的任何活动，都将导致报价文件被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

  - 成交人确定后，代理单位不对未成交人就评定过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向询价小组组成人员或其他有关人员索问评定过程的情况和材料。

- 成交单位的确定

  - 代理单位按询价小组的评审结果，在询价小组推荐的1~2名候选人中依法确定成交单位。确定排名第一（成交价不超过最高限价的前提下）的成交候选人为成交人。

  - 代理单位对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价者中标。

- 评审结果质疑与投诉

  - 如报价人对评审结果有异议，可向浙江嘉晟工程项目管理有限公司提出质疑，有关联系方式如下：

受理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司招标代理部

投诉电话：0577-66807765、0577-65838600

## （六）授予合同

- 合同授予标准

  - 代理单位将合同授予获接受的报价人。

- 成交通知

  - 在有效期期满之前，代理单位将用书面形式向获接受的报价人发出书面的《成交通知书》。

  - 《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 采购文件、成交人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。成交人自接到成交通知书后15天内与采购人签订合同。

  - 采购文件、成交单位的报价文件及修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要和成交通知书，均应作为签订合同的依据。

- 拒签合同的责任：成交方接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，其报价保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购方未按规定的时间、地点与成交方签订合同，按成交金额的3%支付违约金。

- 工程款（进度款）支付：

工程款支付与结算办法：本工程不支付预付款，竣工验收合格并办理结算后支付至完工工程量的97.5%的工程款；一年保修期后结清剩余的尾款。

- 质量要求：

工程所用的材料质量要求达到合格等级,如果质量达不到合格,承包人无条件返工外,并没收质量保证金(合同价的3%)。

31 其他：

中标服务费：成交人须向代理机构交纳7000元代理服务费。该费用必须在领成交通知书时一次性付清，请报价人在报价时予以考虑。

- 第三部分  工程量清单

- 第四部分   报价文件格式

报价单位提交询价响应文件须知

- 报价单位应严格按照询价响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，工程量清单格式按照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》，混乱的编排导致询价响应文件被误读或采购代理机构查找不到有效文件是报价单位的风险。

- 所附表格中要求回答的全部问题或信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 采购代理机构将应用报价单位提交的资料根据自己的判断和考虑决定报价单位履行合同的合格性及能力。

- 报价单位提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按报价单位须知中规定的语言和份数提交。

### 格式1  报价函

致：

1、根据你方采购项目名称                   项目编号            工程采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)               元（RMB￥              元）的报价并按上述图纸、采购文件、工程量清单及相关的资料要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

3、如果我方成交，我方保证按采购文件中规定委派项目负责人  （姓名 ） 在    日历天内完成并移交全部工程，工程质量为（      ）

4、如果我方成交，我方将按照规定提交上述总价/ 的报价保证金作为履约担保。

5、我方同意所提交的报价文件在报价须知中所规定的有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，成交通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

报 价 人：                          （盖章）

法定代表人或授权代表：              （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日    期：

### 格式2  授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                         （报价人名称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署      （工程名称）（项目编号）    的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。委托有效期自    年  月  日至  年  月   日

代理人无转委托权，特此委托。

被授权委托人身份证复印件 （粘贴处）

代理人：             性别 ：          年龄：

身份证号码：                职务：

报价人：                                   （盖章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：     年   月   日

注：本法定代表人授权书正本一式二份，报价文件中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

格式3

投 标 总 价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                              (单位盖章)

法定代表人或授权委托人：                  (签字或盖章)

编制时间： 年   月    日

- 第五部分   评定办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法规、本项目采购文件，特制定本办法。

一、 评定原则

为最大限度地保护当事人的权益，询价小组应严格按照采购文件的要求，对报价文件进行对比、评价，编制评审报告。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。报价人不得以任何方式干扰评审工作的进行，一经发现其报价文件将被拒绝。对未成交单位，询价小组不作任何未成交解释。

二、评定组织

负责评审工作的询价小组由采购人组成，评审过程由有关部门负责指导监督。

三、评定办法

1、采用“工程量清单报价、合理低价成交” 评定办法。

本工程最高限价为：581186元，各投标单位应根据招标单位提供的工程量清单以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价，投标报价超过招标人制定的最高限价的，作无效标处理。

本工程风险控制价为：最高限价×85%，凡低于该风险控制价中标的，中标人必须提交中标价净值与风险控制价之差额差额作为低价风险金（形式为银行支票）交纳至采购人指定帐户。

2、若有效投标人少于3家，根据有关政府采购规定执行。

四、评标程序：

1、开标后，询价小组首先对报价文件进行符合性审核，凡报价文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应询价文件要求者，经询价小组认定作为无效报价，予以废除，其报价文件不再进入后面的评审。

2、商务审查

评标价的确定

评标价=投标报价+缺漏项价，

询价小组将对确定为实质上响应采购文件要求的报价文件进行校核，看其是否有计算或工程量清单报价上的错误，修正错误的原则如下：

- 如报价文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。

    - 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

    - 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非询价小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

    - 当各细目的合价累计不等于总价时应以各细目合价累计数为准，修正总价。

    - 调整后的修正值若高于投标报价，则按修正值调整其评标价，如果成交，将以其投标报价作为合同价格；调整后的修正值若低于投标报价，其评标价不作调整，以投标报价为准，如果成交，按修正值作为合同价。

    - 按以上原则对差错的修正应取得报价人的同意，并确认修正后的最终报价。如果报价人拒绝确认，则其报价文件将不予评审。

    - 如报价人的报价文件前后矛盾，询价小组将作出不利于报价人的修正。

工程量清单报价中差错部份累计金额达到总价的3%以上（不含）的作无效投标处理。

五、询标阶段

为有利于对报价文件的比较和评议，必要时采购人可要求报价人对报价文件进行澄清，并做出书面答复。报价人应随时随地答复询价小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。书面答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

六、评定阶段

在所有有效标中，以最低评标价为成交单位。若投标报价相同，由业主抽签决定成交单位。

代理单位对评审报告充分评议研究后，确定第一候选人，若第一候选人放弃成交；或者因不可抗力提出不能履行合同；或者未能按采购文件规定期限内提交履约保证金；或者不能按照采购文件要求及其报价文件的承诺签订合同；或者其报价文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施；则视为其违约，报价保证金将被没收，并取消其成交资格。采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人。如无第二候选人，或者第二候选人因前款原因不能签订合同，代理单位将依法拒绝任何报价文件，并宣布本次采购失败，重新组织采购。对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

采购人委托编制的参考造价是为了防止串标、抬标，计算工程造价节省额以及在评标分析时寻找报价差异原因的参考性依据。当各投标企业的投标报价均高于参考造价或出现异常情况而没有达到预期竞争效果时，由代理单位重新组织招标或用其他方式定标。

在经审查合格的报价人中，询价小组发现投标报价明显低于行业平均成本或其他投标报价（参考的）。应要求其作出书面说明并提供相关材料，报价人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，视为低于成本的报价竞争，由询价小组决定其投标是否为无效标处理。

七、代理单位决标后，向成交人发出成交通知书。

八、代理单位对决标结果不做任何解释。对于标书中出现异常情况，询价小组有权作例外处理，且不作任何解释。

九、未尽事宜按有关法律法规规定执行。

- 、、

- 、、